EJS-ERP

Technologiedefinition:

Frontend: Express JS (EJS)

Backend: JS/EJS

Datenbank: [MongoDB](https://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB)

Architekturmuster: MVC

TODO

* Projekt bereinigen X
* Angestellte Eingabe X
  + Auflistung EINZELN X
  + Auflistung ALLE
  + Änderung
  + Löschung
* Kunde
  + Eingabe
  + Auflistung EINZELN
  + Auflistung ALLE
  + Änderung
  + Löschung
* Artikel
  + Eingabe
  + Auflistung EINZELN
  + Auflistung ALLE
  + Auflistung PRODUKTE MIT TIEFEM BESTAND
  + Änderung
  + Löschung
  + Lagerstatistik (Stück an Lager, Lagerwert aller Artikel)
* Bestellung
  + Artikel zu Bestellung hinzufügen
  + Artikel einer Bestellung ändern
  + Artikel einer Bestellung entfernen
  + Bestellung auflisten
  + Bestellung abschliessen
  + Bestellung stornieren
  + Bestellung löschen
  + Alle Bestellungen auflisten
* Rechnung erstellen
* (Optional) Serienbrief
  + Erstellen
  + Ändern
  + Löschen
  + Ausgabe
* (Optional) Newsletter
  + Erstellen
  + Ändern
  + Löschen
  + Versenden

Zeitplanung

**ABGABE: 09.01.2022**

07.11 Planung fertig machen + Bereinigung des Projektes

14.11 Erstellung Angestelltenansicht (View + Logik)

21.11 Prüfung

28.11 Erstellung Kundenansicht (View + Logik) & Erstellung Artikelansicht (View + Logik) TEIL 1

05.12 Erstellung Artikelansicht (View + Logik) TEIL 2 & Erstellung Bestellungsansicht (View + Logik) TEIL 1

12.12 Erstellung Bestellungsansicht (View + Logik) TEIL 2 & Pufferzeit

19.12 Pufferzeit + Rechnungserstellung